АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОПЕРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 16.12.2019 г. № 63

Об утверждении муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского поселения на 2020 год.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Попереченского сельского поселения  Котельниковского муниципального района Волгоградской области постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу, направленную на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского поселения на 2020 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава Попереченского

сельского поселения 		                                     А.Н. Корниенко

# Приложение

к постановлению № 63  от 16.12.2019г.

администрации Попереченского  сельского поселения

Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

Раздел I

## Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского   поселения на 2020 год

# Сроки и этапы реализации программы:  программа реализуется в один этап в 2020 году

## Утверждена  постановлением администрации Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района   Волгоградской области «Об утверждении муниципальной  программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского  поселения на 2020 год»

Раздел II

### 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Попереченском сельском  поселении Котельниковского муниципального района    Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные общественные места, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей Попереченского  сельского поселения Котельниковского муниципального района    Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная  программа, направленная  на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского   поселения на 2020 год  (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей   Попереченского сельского поселения.

В связи с тем, что муниципальное образование малой численности, отсутствует обязательство инвентаризации дворовых и общественных территорий.

Трудовое участие граждан в виде субботников на территории благоустройства части территории Попереченского сельского поселения, в количестве 5 % от количества граждан.

В случае получения субсидии из федерального бюджета предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведение повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключение таких соглашений в пределах  экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, срок заключения таких соглашений продлевается  на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Гарантийный срок на результаты  выполнения работ по благоустройству общественных территорий не менее 3-х лет.

### 2. Описание приоритетов  политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий  муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского   поселения на 2020 год, предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий  Попереченского сельского поселения  Котельниковского муниципального района    Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий  общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  Попереченского сельского поселения.

### 3. Прогноз  ожидаемых результатов  реализации программы, характеристика вклада городского округа  в достижение результатов Приоритетного проекта

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Попереченского  сельского поселения Котельниковского муниципального района, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.)

В ходе выполнения  Программы целевыми индикаторами и показателями  достижения целей  и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство не менее 1 территории общего пользования;

Перечень целевых показателей  Программы представлен в приложении  2 к муниципальной  Программе.

### 4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2020 год

Общий объем финансирования  Программы на 2020 год составит 3334,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 334,0 тыс. рублей,

внебюджетные средства - ____________тыс. рублей

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству  территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского   поселения на 2020 год.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

### 5. Сроки реализации программы

Подпрограмма реализуется в 2020 году в один этап.

6. Обобщенная характеристика основных

мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта    направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территории  Попереченского сельского   поселения на 2020 год,  которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство общественной  территории  Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района   Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел III

## Приложение № 1

## к постановлению Администрации

## Попереченского сельского поселения

## Котельниковского муниципального района

## Волгоградской области  от 16.12.2019г. № 63

## Паспорт

муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского  сельского   поселения на 2020 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района. |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются: 1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 2. создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства общественных территорий Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.); |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - Общий объем финансирования программы на 2020 год составит 3334,0 тыс. рублей, в т.ч.: средства областного бюджета 3000,0 тыс. рублей.; средства местного бюджета – 334,0 тыс. рублей; внебюджетные средства- 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | благоустройство не менее 1 территории общего пользования; ________________________________ |

## Приложение № 2

## к постановлению Администрации

## Попереченского сельского поселения

## Котельниковского муниципального района

## Волгоградской области  от 16.12.2019г. № 63

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского   поселения на 2020 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м. | Плиточное покрытие- 658,80 Озеленение-3080,90 |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2020 год не позднее 01.10.2020 г. в полном объеме | Проценты |  |

## Приложение № 3

## к постановлению Администрации

## Попереченского сельского поселения

## Котельниковского муниципального района

## Волгоградской области  от 16.12.2019г. № 63

ПЕРЕЧЕНЬ

## Основных мероприятий муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского   поселения на 2020 год

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1.Конкурсные процедуры На выполнение работ и услуг | Глава Попереченского сельского поселения Корниенко А.Н. | апрель | май | Заключение договора |  |  |
| 2.Планировка территории | Глава Попереченского сельского поселения Корниенко А.Н. | май | июнь | Обустройство парка |  |  |
| 3.Устройство поливочного водопровода | Глава Попереченского сельского поселения Корниенко А.Н. | июнь | июль | Обустройство парка |  |  |
| 4.Устройство электроосвещения | Глава Попереченского сельского поселения Корниенко А.Н | июнь | июль | Обустройство парка |  |  |
| 5 Установка бортовых камней | Глава Попереченского сельского поселения Корниенко А.Н. | июнь | июль | Обустройство парка |  |  |
| 6.Устройство тротуаров и дорожек с покрытием тротуарной плитки | Глава администрации Попереченского сельского поселения Корниенко А.Н. | июль | август | Обустройство парка |  |  |
| 7.Озеленение, (газон) | Глава Попереченского сельского поселения Корниенко А.Н. | июль | август | Обустройство парка |  |  |
| 8.Установка детского игрового комплекса, спортивного комплекса, малые архитектурные формы, диваны парковые, урны, цветочницы, флагшток, информационный стенд, ограждение. | Глава Попереченского сельского поселения Корниенко А.Н. | август | сентябрь | Обустройство парка |  |  |

## Приложение № 4

## к постановлению Администрации

## Попереченского сельского поселения

## Котельниковского муниципального района

## Волгоградской области  от 16.12.2019г. № 63

## Ресурсное обеспечение

## реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского   поселения на 2020 год

| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского поселения на 2020 год | 2020 | Глава Попереченского сельского поселения А.Н.Корниенко | 3334,0 |  | 3000,0 | 334,0 |  |

## Приложение № 5

## к постановлению Администрации

## Попереченского сельского поселения

## Котельниковского муниципального района

## Волгоградской области  от 16.12.2019г. № 63

## План реализации   муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Попереченского сельского   поселения на 2020 год

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие № 1 |  | А.Н.Корниенко |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 |  | А.Н.Корниенко |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 |  | А.Н.Корниенко |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 |  | А.Н.Корниенко |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 |  | А.Н.Корниенко |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 |  | А.Н.Корниенко |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 |  | А.Н.Корниенко |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 |  | А.Н.Корниенко |  |  |  |  |

## Приложение № 6

## к постановлению Администрации

## Попереченского сельского поселения

## Котельниковского муниципального района

## Волгоградской области  от 16.12.2019г. № 63

Перечень территорий общего пользования Попереченского сельского поселения включенных в Программу на 2020 год

| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волгоградская область, Котельниковский район, благоустройство части территории х. Поперечный | 3749,00 м2 | Благоустройство, видеонаблюдение |