АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОПЕРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

404367, х.Поперечный, Котельниковский района, Волгоградская область., тел/факс 7-52-24,

ОКПО – 46036807, ОРГН – 1053458080202, ИНН – 3413008751, КПП - 341301001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.12.2015г.                                         № 130

# "Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление  муниципальных услуг в электронной форме"

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, администрация Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, постановляет:

- Утвердить прилагаемый План - график перехода на предоставление  муниципальных услуг в электронной форме.

- Постановление администрации Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 18.09.2013г. № 37 "Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Попереченского сельского поселения" считать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава  Попереченского

сельского поселения                                                          А. Н. Корниенко

# Утвержден  постановлением

администрации  Попереченского

сельского поселения Котельниковского

муниципального             района

Волгоградской области   № 130  от 18.12.2015г.

# План-график
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| N | Наименование услуги, предоставляемой в Попереченском сельском поселении | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)) 2 этап (размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде) | 3 этап (обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)) | 4 этап (обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)) | 5 этап обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом |
| 1 | «Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 2 | «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 3 | «Предоставление муниципальной услуги по выдачи справок, выписок из похозяйственных книг администрации Попереченского сельского поселения» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 4 | «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 5 | «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 6 | «Предоставление выписок об объектах учета из реестра муниципального имущества» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 7 | «Предоставление в аренду объектов, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 8 | «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений муниципального жилищного фонда в порядке приватизации | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 9 | «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 10 | «Принятие граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 11 | Выдача градостроительных планов земельных участков | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 12 | «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 13 | «Предоставление информации о проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 14 | «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 15 | «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а также земель или земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 16 | «Установление сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в собственности Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 17 | «Предварительное согласование предоставления земельного участка» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 18 | «Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 19 | «Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 20 | "Подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 21 | «Предоставление земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, для завершения их строительства» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 22 | «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в собственности Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а также земельными участками государственная собственность на которые не разграничена» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 23 | «Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в собственности Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а также земельными участками государственная собственность на которые не разграничена» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 24 | «Уточнение сведений о земельном участке (изменение вида разрешенного использования, адреса, уточнение местоположения границы и площади земельного участка)» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 25 | «Предоставление земельного участка, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 26 | «Продажа или предоставление земельного участка в аренду на торгах, проводимых в форме аукционов по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 27 | «Предоставление земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 28 | «Предоставление земельного участка, на котором расположены здание, сооружение» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 29 | «Продажа или предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | до 1 июля 2017года |
| 30 | Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан, установленным Законом Волгоградской области от 14.07.2015 года № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |
| 31 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников в населенных пунктах Попереченского сельского поселения | Администрация Попереченского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | до 1 июля 2017 года |