# АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОПЕРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от  15.12.2021 г.		         						                № 65

# О внесении изменений в муниципальную программу

# «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

# на 2016-2026 г.г.»

# В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь Уставом Попереченского сельского поселения, администрация Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# Изложить таблицу №6 «Объем финансирования и перечень мероприятий

# Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Попереченского сельского поселения на 2016-2026 годы» в постановлении администрации Попереченского сельского поселения от 13.09.2016 г. №66 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2016-2026 гг.» в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

# Изложить таблицу №7 «График выполнения мероприятий по проектированию,

# строительству, содержанию  и реконструкции дорог» в постановлении администрации Попереченского сельского поселения от 13.09.2016 г. №66 в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

# Изложить таблицу №8 «Объемы и источники финансирования мероприятий

# Программы» в постановлении администрации Попереченского сельского поселения от 13.09.2016 г. №66 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2016-2026 гг.» в редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

# Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

# Глава Попереченского

# сельского поселения	                                                                                    И.В.Великороднев

Приложение 1 к постановлению

администрации Попереченского сельского

поселения

от 15.12.2021г. № 65

Таблица №6

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Попереченского сельского поселения на 2016 – 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2016 год |
| 1 | Профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия, песка или других материалов | 249,3 |
| 2017 год |
| 2 | Приобретение щебня | 171,7 |
|  | Оплата услуг по грейдированию и работ по щебенению дорог |  |
| 2018 год |
| 3 | Приобретение щебня | 1 595,0 |
|  | Приобретение дорожных знаков | 38,8 |
|  | Оплата услуг по грейдированию и работ по щебенению дорог | 47,1 |
| 2019 год |
| 4 | Приобретение щебня | 629,4 |
| 5 | Оплата услуг по грейдированию и работ по щебенению дорог | 462,9 |
| 2020 год |
| 6 | Приобретение щебня | 337,9 |
|  | Оплата услуг по грейдированию | 83,9 |
| 2021 год |
| 7 | Приобретение щебня | 492,4 |
|  | Оплата услуг по грейдированию и работ по щебенению дорог | 583,1 |
| 2022 год |
| 8 | Приобретение щебня | 81,0 |
|  | Оплата услуг по грейдированию и работ по щебенению дорог | 993,8 |
| 2023 год |
| 9 | Приобретение щебня | 77,2 |
|  | Оплата услуг по грейдированию и работ по щебенению дорог | 993,9 |
| 2024 год |
| 10 | Приобретение щебня | 77,2 |
|  | Оплата услуг по грейдированию и работ по щебенению дорог | 1007,4 |
| 2025 год |
| 11 | Приобретение щебня | - |
|  | Оплата услуг по грейдированию и работ по щебенению дорог | - |
| 2026 год |
| 12 | Приобретение щебня | - |
|  | Оплата услуг по грейдированию и работ по щебенению дорог | - |
|  | ИТОГО |  |

Приложение 2 к постановлению  администрации Попереченского сельского поселения

от 15.12.2021 г. № 65

Таблица №7

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству,

содержанию  и реконструкции дорог по объектам

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Тех. параметры | Протяженность м | График реализации мероприятий /тыс. руб./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Содержание дорог | х. Поперечный дорога к школе | мV | 1200 |  |  |  | 693,9 |  |  |
| 2 | Содержание дорог | х. Поперечный ул. Спортивная до пож.гидрант | мV | 450 |  | 24,9 |  | 77,2 |  |  |
| 3 | Содержание дорог | х. Поперечный ул. Солнечная | мV | 410 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| 4 | Содержание дорог | х. Поперечный ул. Рощина | мV | 250 | 120,0 | 61,4 |  |  |  |  |
| 5 | Содержание дорог | х. Поперечный ул. Степная | мV | 500 | 36,8 | 61,5 |  |  | 100,0 |  |
| 6 | Содержание дорог | х.Поперечный пер. Юбилейный | мV | 50 |  |  |  | 200,0 |  |  |
| 7 | Содержание дорог | Подьезд к пруду место забора воды | мV | 550 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 8 | Содержание дорог | п. Рассвет ул Есенина | мV | 200 |  | 583,1 |  |  |  |  |
| 9 | Содержание дорог | Х.Поперечный ул. Мира | мV | 1500 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 10 | Содержание дорог | х.Бударка Подьезд к Водонапорной башне | мV | 200 | 165,0 |  | 81,0 |  | 300,0 |  |
| 11 | Содержание дорог | х. Бударка подъезд кладбищу | мV | 250 |  |  | 100,0 |  | 77,2 |  |
| 12 | Содержание дорог | Х.Поперечный Подьезд к Водонапорной башне ул. Степная | мV | 400 |  | 36,8 | 100,0 |  | 307,4 |  |
| 13 | Содержание дорог | Х.Поперечный Ул. Набережная , ул.Школьная | мV | 100 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 14 | Содержание дорог | х.Поперечный Подьезд к Башне №3 | мV | 300 |  |  | 693,8 |  | - | - |
| 15 | Содержание дорог | х.Поперечный пер Аксайский | мV | 250 |  | 207,8 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 3287,8 |  |  | 421,8 | 1075,5 | 1074,8 | 1071,1 | 1084,6 | - |

Приложение3

к постановлению  администрации Попереченского сельского поселения

от 15.19.2021 г. № 65

Таблица №8

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Попереченского сельского поселения Котельниковского района на 2016-2026 гг |
| 11. | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Попереченского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| 11.1. | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Попереченского сельского поселения |
| 11.1.1 | содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2020 | 421,8 |  |  | 421,8 |  | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам |
|  |  |  | 2021 | 1075,5 |  |  | 1075,5 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1074,8 |  |  | 1074,8 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1071,1 |  |  | 1071,1 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1084,6 |  |  | 1084,6 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 4727,8 |  |  | 4727,8 |  |  |